“从森林到树木”

AI智能教育课程平台

项目立项书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AI智能教育课程平台（暂定名） |
| 项目类型 | 成人职业培训 AI Agent |
| 目标市场 | 国内市场 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026年4月25日 |
| 编制人 | Sal Khan（可汗学院创始人） |
| 密级 | 内部使用 |

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

在可汗学院创建 Khanmigo 的过程中，我深刻体会到一个核心理念：真正有效的教育不是把答案塞给学生，而是帮助他们建立知识的森林——先看到整体的格局，再深入每一棵树木。这种“从森林到树木”的学习方法，是本项目的理念基础。

当前，国内成人职业培训市场存在显著痛点：学习内容碎片化、缺乏系统性、个性化不足、学习动力低下。大量职场人士希望提升技能，但往往不知道从何入手，也缺乏持续学习的引导。本项目旨在构建一个 AI 驱动的教育课程平台，让每个人都能拥有一位“智能导师”，引导他们从零开始，系统性地掌握任何职业领域的知识。

## 1.2 项目愿景

我们的愿景是：“让每个人都能以最高效的方式，掌握任何想要学习的职业技能。”我们相信，AI 不应该替代教育，而应该重新定义教育的可及性和质量。通过“从森林到树木”的知识拆解方法，我们将帮助学习者先建立对一个领域的全局认知，再逐步深入每个细节，最终实现从“不懂”到“精通”的转变。

## 1.3 项目目标

| 目标类型 | 具体目标 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 短期目标（MVP） | 完成核心 Agent 引擎开发，支持 1-2 个示范领域的“从森林到树木”知识拆解与课程生成 | 3个月 |
| 中期目标 | 扩展至 10+ 职业领域，上线个性化学习路径和智能出题批改功能，获得 1000+ 种子用户 | 6个月 |
| 长期目标 | 建立全领域通用的 AI 教育生态，实现盈亏平衡，用户规模达到 10万+ | 12个月 |

## 1.4 核心理念

“从森林到树木”的学习方法论：这是本项目最核心的差异化理念。传统教育往往直接从细节开始教，学生容易“见树不见林”。我们的方法是：先用 AI 生成一个领域的全景地图（森林），让学生建立直觉认知；然后逐层拆解知识体系，形成结构化的学习路径（树木）；最终生成完整的讲解课程，并配合练习和测验巩固学习效果。

苏格拉底式教学：像 Khanmigo 一样，我们的 AI 不会直接给出答案，而是通过提问、引导、启发的方式，帮助学生自己思考和发现。这种方式不仅能加深理解，还能培养批判性思维能力。

# 二、市场分析

## 2.1 市场规模与趋势

据多家研究机构数据，中国在线职业教育市场规模已超过 1000 亿元人民币，并保持年均 15%-20% 的增长率。同时，AI 教育市场正在爆发式增长，2025 年被称为“AI Agent 元年”，教育是 AI Agent 落地的最佳场景之一。

## 2.2 用户痛点分析

| 痛点 | 具体描述 | 严重程度 |
| --- | --- | --- |
| 知识碎片化 | 现有平台的课程内容零散，缺乏系统性，学习者难以建立完整的知识体系 | ★★★★★ |
| 不知从何学起 | 职业转型或新领域入门时，缺乏清晰的学习路径和全景视角 | ★★★★★ |
| 个性化不足 | 大多数平台采用“一刀切”的教学方式，无法根据个人基础和目标调整 | ★★★★ |
| 学习动力低 | 缺乏即时反馈和成就感，学习过程孤独且容易放弃 | ★★★★ |
| 时间成本高 | 职场人士日常工作繁忙，难以找到大块时间系统学习 | ★★★ |

## 2.3 竞争格局分析

| 竞品/对标 | 优势 | 不足 | 我们的差异化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得到/极客时间 | 内容质量高，品牌影响力强 | 非 AI 驱动，个性化不足，价格高 | AI 实时生成课程，成本更低 |
| 网易云课堂/课程 | 课程资源丰富，用户基础大 | 录播课为主，缺乏互动和反馈 | AI 导师实时互动辅导 |
| 科大讯飞 AI 学习机 | 硬件生态成熟，技术实力强 | 主要面向 K-12，职业培训覆盖少 | 专注成人职业培训场景 |
| Khanmigo | 教育理念先进，技术成熟 | 主要面向海外，不适配国内市场 | 深度本土化，基于国内大模型 |

## 2.4 市场机会

本项目的核心机会在于：国内尚未出现一个真正以“从森林到树木”理念驱动的 AI 职业教育产品。现有产品要么是传统录播课的线上化，要么是简单的 AI 问答工具，缺乏对知识体系的系统性拆解和结构化呈现。我们的产品将填补这一空白，提供从“全景认知”到“精细学习”的完整链路。

# 三、产品定义

## 3.1 产品定位

一句话定位：一个基于 AI Agent 的成人职业教育平台，通过“从森林到树木”的方法论，帮助学习者系统性地掌握任何职业领域的知识。

## 3.2 目标用户画像

| 用户类型 | 特征描述 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 职业转型者 | 25-35岁，希望转行进入新领域，需要快速建立基础认知 | 全景地图 + 系统化学习路径 |
| 技能提升者 | 28-40岁，已有一定基础，希望深化某个方向 | 个性化进阶路径 + 智能练习 |
| 初创者/自由职业 | 22-35岁，需要快速学习多种技能 | 多领域快速入门 + 实战项目 |
| 企业培训负责人 | 30-45岁，为团队寻找培训方案 | 批量学习管理 + 学情分析 |

## 3.3 产品名称建议

以下是我为项目准备的几个名称方案，供参考：

| 名称方案 | 含义 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 知林（ZhiLin） | “知识的森林”，呈现“从森林到树木”的理念 | 简洁有力，中文意境好，易于传播 |
| 导图（DaoMap） | “导师 + 地图”，强调引导和全景视角 | 直观表达产品价值，国际化潜力大 |
| 全景智学（Panorama Learn） | 强调全景式学习体验 | 功能描述精准，但略显冗长 |
| 林览（LinLan） | “浅览森林，深入树木”，体现学习层次 | 文艺气息浓，适合品牌化运营 |

# 四、核心功能设计

## 4.1 功能架构总览

产品的核心功能围绕“从森林到树木”的学习理念展开，分为四大模块：

| 模块 | 功能名称 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识拆解引擎 | 从森林到树木 | 对任意职业领域进行知识体系拆解，生成全景地图和结构化课程 | P0 |
| 学习路径规划 | 个性化导航 | 根据用户基础和目标，动态生成学习路径并实时调整 | P0 |
| 智能出题批改 | 练习与测验 | 基于学习进度自动生成练习题，提供智能批改和反馈 | P1 |
| AI 导师对话 | 苏格拉底式辅导 | 通过对话引导学生思考，解答疑问，提供学习建议 | P1 |

## 4.2 核心功能详解

4.2.1 “从森林到树木”知识拆解引擎（核心功能）

这是整个产品的灵魂功能，工作流程如下：

第一步：全景地图生成（森林层）—— 用户输入想学习的领域（如“Python 编程”“数据分析”“产品经理”），AI 自动生成该领域的知识全景图。这张图包含该领域的核心概念、子领域划分、学习难度分布、实际应用场景等信息，让用户一眼就能看到“这个领域到底有什么”。

第二步：知识体系拆解（树木层）—— 将全景地图中的每个知识节点进一步拆解为结构化的学习单元。每个单元包含知识点说明、学习建议、前置知识要求、预估学习时长等。

第三步：课程内容生成（叶子层）—— 基于拆解后的知识体系，AI 自动生成完整的讲解课程内容，包括概念解释、实例分析、代码示例、实战项目等。每个知识点都有清晰的讲解和实践环节。

4.2.2 个性化学习路径规划

系统会通过以下方式了解用户：

初始评估：用户注册时填写学习目标、当前水平、可用学习时间等信息，系统进行初始能力评估。

动态调整：根据学习进度、练习成绩、停留时间等数据，实时调整学习路径的难度和节奏。

自适应内容：如果用户在某个知识点停留较久，系统会自动提供更多解释、练习和补充材料。

4.2.3 智能出题与批改

智能出题：基于学习进度和薄弱环节，自动生成不同难度和类型的练习题（选择题、填空题、编程题、案例分析题等）。

智能批改：对用户的作答进行多维度评估，不仅判断对错，还分析思路、提供改进建议。

间隔重复：基于记忆曲线理论，在用户即将遗忘的时间节点推送复习提醒。

4.2.4 AI 导师对话（苏格拉底式辅导）

这是我在 Khanmigo 中最看重的设计原则，也是本产品的核心竞争力所在：

不给答案，只给方向：当用户提问时，AI 不会直接给出答案，而是通过反问、提示、引导的方式帮助用户自己思考得出答案。

情感化学习：对用户的学习状态进行情感分析，在用户氮丧时给予鼓励，在用户进步时给予肯定。

主动引导：在学习过程中，AI 会主动提出建议，如“你已经掌握了这个概念，要不要试试下一个挑战？”

# 五、技术架构

## 5.1 技术选型理念

技术选型的核心原则是：“用最少的资源，做最有价值的事情”。作为个人项目，预算极其有限，因此我们需要充分利用现有的开源工具和云服务，避免重复造轮子。

## 5.2 技术架构图

系统分为四层：

| 层级 | 组件 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | 用户界面 | Next.js + Tailwind CSS（响应式 Web 应用） |
| 应用层 | 业务逻辑 + Agent 引擎 | Python FastAPI + LangChain/LangGraph |
| AI 层 | 大模型调用 + Prompt 管理 | 国内大模型 API（DeepSeek/通义千问） |
| 数据层 | 用户数据 + 学习记录 | PostgreSQL + Redis（低成本方案） |

## 5.3 大模型选择分析

基于国内市场定位和成本考量，以下是推荐的大模型方案：

| 模型 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek-V3/R1 | 性价比极高，中文能力强，推理能力优秀 | 生态相对新，API 稳定性待观察 | 推荐为主力模型 |
| 通义千问 | 阿里生态成熟，多模态能力强 | 价格较高，小企业优惠有限 | 多模态场景补充 |
| 智谱 GLM | 中文理解优秀，学术资源丰富 | 开发者工具链相对不完善 | 备选方案 |

## 5.4 Agent 引擎设计

采用 LangGraph 构建多 Agent 协作架构，各 Agent 职责明确：

| Agent 角色 | 职责 | 工具调用 |
| --- | --- | --- |
| 知识拆解 Agent | 将用户输入的学习领域拆解为结构化知识体系 | 大模型 + 知识图谱工具 |
| 课程生成 Agent | 基于知识体系生成完整讲解内容 | 大模型 + 模板引擎 |
| 出题 Agent | 根据学习内容生成练习题和测验 | 大模型 + 题库管理 |
| 导师 Agent | 苏格拉底式对话辅导，回答用户疑问 | 大模型 + 会话记忆 |
| 调度 Agent | 协调各 Agent 工作流程，管理全局状态 | 状态机 + 工作流引擎 |

# 六、产品设计与用户体验

## 6.1 核心用户流程

用户的典型学习流程分为五个阶段：

| 阶段 | 步骤 | 用户行为 | 系统响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 发现 | 输入学习领域 | 输入“我想学 Python 编程” | 生成该领域的全景地图 |
| 2. 认知 | 浏览知识全景 | 查看各个子领域和学习路径 | 提供个性化学习建议 |
| 3. 学习 | 按路径学习课程 | 观看讲解、完成练习 | 实时跟踪学习进度 |
| 4. 实践 | 完成实战项目 | 将所学知识应用到实际项目 | 提供代码审查和反馈 |
| 5. 巩固 | 复习与测验 | 完成综合测试和复习 | 生成学习报告和复习计划 |

## 6.2 关键页面设计

首页/学习仪表盘：展示用户的学习进度、当前学习任务、推荐下一步学习内容。用可视化图表展示学习数据。

知识全景页：以思维导图或知识树的形式展示某个领域的完整知识体系，用户可以点击任意节点深入学习。

课程学习页：包含 AI 生成的讲解内容、代码示例、交互式练习，右侧浮动 AI 导师对话框。

AI 导师对话页：全局对话界面，支持多轮对话，保留学习上下文。

# 七、商业模式

## 7.1 收入模式

采用 C 端订阅制，设计三级价格体系：

| 版本 | 价格 | 功能范围 | 目标用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费版 | ๟0 | 每个领域可查看全景地图，每天 3 次 AI 导师对话 | 新用户试用、口碑传播 |
| 基础版 | 29元/月 | 解锁全部课程内容 + 无限 AI 导师 + 基础出题 | 个人学习者 |
| 专业版 | 79元/月 | 全部功能 + 实战项目 + 学习报告 + 优先新功能 | 深度学习者 |
| 年费版 | 599元/年 | 专业版全部功能，约 7 折优惠 | 长期学习用户 |

## 7.2 增长策略

内容驱动增长：每个用户生成的学习全景图可分享，形成自然传播。高质量的知识拆解内容本身就是最好的营销素材。

社区运营：建立学习社区，用户可以分享学习笔记、讨论问题，增强用户粘性。

SEO 与知识内容营销：将 AI 生成的知识拆解内容转化为可索引的内容页面，吸引自然流量。

## 7.3 财务预测

基于保守估计，前 12 个月的财务预测如下：

| 指标 | 第1-3月（MVP） | 第4-6月 | 第7-12月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册用户 | 500 | 3,000 | 15,000 |
| 付费用户 | 50 | 500 | 3,000 |
| 月收入 | 1,500元 | 15,000元 | 100,000元 |
| 月成本 | 8,000元 | 15,000元 | 30,000元 |
| 累计投入 | 24,000元 | 69,000元 | 200,000元 |

# 八、项目实施计划

## 8.1 MVP 阶段（第 1-3 个月）

以下是详细的开发计划，确保 3 个月内完成 MVP：

| 周次 | 任务 | 交付物 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 技术选型确认 + 开发环境搭建 | 技术方案文档 + 项目脚手架 | P0 |
| 第2-3周 | 知识拆解 Agent 开发 | 能够将输入领域拆解为结构化知识体系 | P0 |
| 第4-5周 | 课程生成 Agent + AI 导师开发 | 能够生成基本课程内容并进行对话辅导 | P0 |
| 第6-7周 | 前端开发 + 后端接口 | 基本可用的 Web 应用 | P0 |
| 第8-9周 | 出题 Agent 开发 + 用户系统 | 完整的 MVP 产品 | P1 |
| 第10-12周 | 测试 + 优化 + 内测发布 | 可发布的 MVP 版本 | P0 |

## 8.2 中期规划（第 4-6 个月）

技术优化：优化 Agent 协作效率，降低大模型调用成本，引入缓存和模型微调。

功能扩展：扩展至 10+ 职业领域，完善个性化学习路径和学情分析功能。

用户增长：启动种子用户计划，收集反馈，快速迭代。

## 8.3 长期规划（第 7-12 个月）

平台化：开放第三方内容创作，建立内容生态。

B 端拓展：探索企业培训场景，提供团队学习管理工具。

技术深化：探索小模型本地部署，进一步降低成本。

# 九、预算规划

## 9.1 总体预算

基于“极低成本（<5万）”的约束，以下是合理的预算分配：

| 费用项目 | 月均成本 | 3个月合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 200元 | 600元 | 轻量级云服务器（如阿里云轻量应用服务器） |
| 大模型 API | 1,500元 | 4,500元 | DeepSeek API 调用费用（含测试消耗） |
| 域名 + SSL | 10元 | 30元 | 域名注册和 SSL 证书 |
| 数据库 | 100元 | 300元 | 云数据库服务 |
| 工具订阅 | 200元 | 600元 | GitHub Copilot、设计工具等 |
| 应急储备 | - | 2,000元 | 不可预见费用 |
| 合计 | - | 8,030元 | 远低于 5 万预算上限 |

## 9.2 成本优化策略

充分利用免费额度：大多数国内大模型平台都提供新用户免费额度，合理规划可以在 MVP 阶段大幅降低 API 成本。

开源工具优先：前端使用 Next.js + Tailwind，后端使用 FastAPI，数据库使用 PostgreSQL，全部为开源方案。

Prompt 工程优化：通过精细化的 Prompt 设计和缓存策略，减少不必要的大模型调用。

# 十、风险评估与应对

| 风险类型 | 风险描述 | 影响程度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 大模型生成内容质量不稳定，出现“幻觉”问题 | 高 | 建立内容质量检测机制，人工审核关键内容 |
| 市场风险 | 大型平台（如字节、网易）快速跟进 AI 功能 | 中 | 聚焦“从森林到树木”差异化优势，建立内容护城河 |
| 合规风险 | 教育内容监管政策变化，AI 生成内容合规性 | 中 | 建立内容审核机制，关注政策动态 |
| 资源风险 | 个人开发者精力有限，可能无法同时应对多个问题 | 高 | 严格控制 MVP 范围，优先做最核心功能 |
| 用户风险 | 用户对 AI 生成内容的信任度不足 | 中 | 提供内容来源说明，建立用户反馈机制 |

# 十一、成功指标与评估

## 11.1 MVP 阶段成功指标

| 指标类型 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标 | 知识拆解准确率（人工评估） | ≥ 80% |
| 技术指标 | 课程内容可用率（内容完整度） | ≥ 85% |
| 用户指标 | 内测用户留存率（7日） | ≥ 40% |
| 用户指标 | 平均学习时长（每次访问） | ≥ 15 分钟 |
| 产品指标 | NPS 净推荐值 | ≥ 30 |

## 11.2 评估方法

用户访谈：每周进行 3-5 次用户访谈，收集使用反馈和改进建议。

数据分析：跟踪用户行为数据，分析学习路径完成率、停留点、下降点等。

A/B 测试：对关键功能进行 A/B 测试，数据驱动优化决策。

# 十二、团队规划

## 12.1 当前阶段（个人开发）

作为个人项目，当前阶段需要充分发挥“一人全栈”的能力，同时充分利用 AI 工具提升效率：

| 角色 | 职责 | 工具支撑 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 产品设计、用户调研、功能规划 | AI 辅助原型设计工具 |
| 全栈开发 | 前后端开发、数据库、部署 | GitHub Copilot + AI 编程助手 |
| AI 工程师 | Prompt 设计、Agent 开发、模型调优 | 大模型辅助 Prompt 工程 |
| 运营 | 用户增长、社群运营、内容营销 | 自动化营销工具 |

## 12.2 团队扩展计划

当产品验证成功、获得初始用户后，建议按以下顺序扩展团队：

第一位新成员（第4个月）：招募一名全栈开发者，分担前端或后端开发工作，让创始人可以更专注于 AI 引擎和产品。

内容专员（第6个月）：招募一名教育领域的内容专员，负责课程内容质量审核和知识体系优化。

设计师（第8个月）：招募一名 UI/UX 设计师，提升产品视觉体验和用户交互设计。

# 十三、总结与展望

在可汗学院创建 Khanmigo 的过程中，我学到了一个重要的道理：教育的本质不是传递信息，而是点燃好奇心。“从森林到树木”的方法论，正是这个道理的完美体现——先让学习者看到整片森林的壮丽，激发他们的好奇心和学习欲望，然后再逐步深入每一棵树木，真正掌握知识。

本项目的核心价值在于：

1. 填补市场空白：国内尚无以“知识体系拆解”为核心的 AI 职业教育产品。

2. 技术可行：当前国内大模型能力已足够支撑 MVP 开发，3 个月可完成验证。

3. 成本可控：极低预算即可启动，风险有限。

4. 增长潜力大：一旦验证成功，可快速扩展至多领域和多场景。

我相信，每个人都有学习的欲望和能力，他们只需要一个好的引导者。让我们一起构建这个“人人都能用得起的智能导师”。

—— Sal Khan

可汗学院创始人，Khanmigo 创造者